\

Отчет по мониторингу лесохозяйственной деятельности Жлобинского лесхоза за 2020 год

Прием и передача земель по Жлобинскому лесхозу за 2020год

Решением Жлобинского районного исполнительного комитета № 1420 от 27.05.2020 года передано в  состав  лесного фонда  4,8770 га;

Решением Гомельского областного исполнительного комитета №738 от 14.09.2020  года из состава  лесфонда  изъято 1,036 га и передано РПУП «Белоруснефть»;

Решением Гомельского областного исполнительного комитета №772 от 28.09.2020  года из состава  лесфонда  изъято 0,2395 га и передано ГО  «Белжд»;

Решением Жлобинского  исполнительного комитета № 2493 от 18.09.2020 года из состава лесфонда изъято 0,9289 га и передано   ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь»;

Решением Гомельского областного исполнительного комитета №962   от 04.12.2020года  из состава лесного фонда изъято  0,5383 га и передано РУП «Беларуснефть»;

Решением Жлобинского районного  исполнительного комитета №3624 от  30.12.2020 года изъято из состава  лесного фонда  3,2899 га и передано РУП «Гомельэнерго»;

Решением Гомельского областного исполнительного комитета №993   от 14.12.2020года  из состава лесного фонда  изъято  3,8736 га и передано РУП «Белтелеком»;

Решениями  Жлобинского районного  исполнительного комитета  в 2020 году передано в   состав  лесфонда 772,9 га  неиспользуемых  сельскохозяйственных земель и  земель сельских советов.

Наименование лесничеств, местонахождение, площадь, деление на участки, обходы, расстояние от конторы лесхоза до контор лесничеств  приведено в таблице

| Лесничество | Площа дь, га | Кол-во мастерс. участков | Кол-во обхо дов | Местонахожде ние конторы | Расстояние до конторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворищанское | 9962 | 3 | 13 | Дворище | 55 |
| Щедринское | 8524 | 3 | 11 | Щедрин | 40 |
| Краснобережское | 8175 | 2 | 12 | Красный Берег | 26 |
| Коротковичское | 9589 | 3 | 12 | Коротковичи | 25 |
| Луговирнянское | 8055 | 2 | 13 | П.Вирский | 17 |
| Хальчанское | 10536 | 3 | 15 | Хальч | 30 |
| Приберезинское | 10680 | 3 | 13 | Кабановка | 40 |
| Стрешинское | 9398 | 2 | 11 | Стрешин | 22 |
| Солонское | 6236 | 2 | 9 | Солоное | 10 |
| Итого по лесхозу | 81155,0 | 23 | 109 |  |  |

Лесной массив лесхоза расположен по обе стороны р. Днепр и левому берегу

р.  Березина, через лесной массив проходят ж. д. Гомель-Минск, Жлобин-Калинковичи, автодорога Гомель-Минск, Жлобин-Светлогорск.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по итогам работы  Жлобинского  лесхоза
за 2020 год

ЛЕСНОЙ ФОНД И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Площадь лесного фонда, находящегося в ведении  Жлобинский  лесхоз, по состоянию на 1 января 2021 года составила   81,155 тыс. га, в том числе покрытая лесом 71,461 тыс. га.

По лесхозу лесной фонд распределяется следующим образом:

Таблица 1. Общая площадь земель лесного фонда и структурные единицы управления

| Наименование лесхоза | Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га | в т.ч. покрытые лесом земли | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лесхозов | лесни-честв | мастер-ских участков | обходов |
| Жлобинский | 81,155 | 71,461 | 1 | 9 | 23 | 109 |

В 2020 году общая площадь лесхоза увеличилась  на 772,9га.

Покрытая лесом площадь за отчётный год  увеличилась  на  1961 га за счет   приема - передачи земель.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Передача площадей под торфоразработки и карьеры для добычи общераспространенных полезных ископаемых, возвращение их в лесной фонд по окончании сроков отвода, а также облесение этих земель за период 1945-2020 гг. характеризуются следующими данными:

Таблица 2. Рекультивация земель

|  | Передано, га | Выработано, га | Возвращено, га | Облесено, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Под торфоразработки |  |  |  |  |
| в т.ч. в отчетном году |  |  |  |  |
| 2. Под карьеры |  |  |  |  |
| в т.ч. в отчетном году |  |  |  |  |

ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Отпуск древесины из лесосечного фонда в лесах первой и второй групп (по выданным лесорубочным билетам) по Жлобинскому  лесхозу за 2020 год произведен в объеме 53,3 тыс. куб. м, в том числе за счет:

- расчетной лесосеки отчетного года – 53,3 тыс. куб. м;

- недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет –  0 тыс. куб. м.

При проведении рубок главного пользования сплошнолесосечным способом заготовлено 51,7 тыс. куб. м ликвидной древесины на площади  193,4 га, постепенными и выборочными рубками 1,6 куб. м на площади 21,2 га.

Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2020 году по главному пользованию и прочим рубкам составила  815,4 га.

В сплошнолесосечную рубку насаждения с наличием подроста хозяйственно ценных пород  на площади 0 га.

Таблица 3. Отпуск древесины на корню из лесосечного фонда по формам реализации.

| Форма реализации | Размер лесосечного фонда, тыс. куб. м |  |  | Фактически реализовано (по выданным лесорубочным билетам), тыс. куб. м |  | Процент использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе из основного фонда | Всего | в том числе из основно-го фонда |
|  |  | основной фонд | недоис-пользо-ванная преды-дущего года |  |  |  |  |
| По всем формам реализации | 94,5 | 94,5 | - | 53,3 | 53,3 | 56,4 | 56,4 |
| в том числе: - по таксовой стоимости | 94,5 | 94,5 | - | 53,3 | 53,3 | 56,4 | 56,4 |
| - на биржевых торгах | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Фактическое освоение расчетной лесосеки по всем видам реализации (по выписанным билетам) составило 53,3тыс. куб. м., что в процентном выражении составляет 56,4 % от общего объема расчетной лесосеки.

По таксовой стоимости реализовано  53,3 тыс. куб. м. (56,4%) от расчетной лесосеки,  на биржевых торгах 0 тыс.куб.м.

Уменьшение  освоения расчетной лесосеки произошло из-за вырубки сплошных санитарных рубок, не освоения  труднодоступного фонда по мягколиственному  хозяйству,  фонда аренды  концерном ОАО «Гомельдрев».

Таблица 4. Использование расчетной лесосеки 2020 года (по выданным лесорубочным билетам)

| Наименование лесхоза | Группа лесов | Всего | в том числе по группам пород |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хвойные | твердо-лиственные | мягко-лиственные |
| Жлобинский |  | 53,1 | 34,7 | 1,2 | 17,4 |

Расчетная лесосека  освоена на 56,4 %.  По группам пород:  хвойные – 90%, твердолиственные насаждения составляет 100%,  мягколиственные 31,1 %)

РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 40,7  тыс. куб. м., в т. ч. ликвидной древесины 36,9 тыс. м. куб., в  том числе деловой – 18,6 тыс. куб. м.

Кроме того, прочими лесозаготовителями рубки промежуточного пользования (прореживаниеи и проходная рубка) проведены на площади  87,8  га с объемом заготовки  5,5 т. м. куб., выборочная санитарная рубка  на площади 40,7 га  с объемом заготовки  0,870 м. куб. В целом рубками промежуточного пользования пройдено 1210,7 га или 1,7 % лесопокрытой площади, с объемом заготовки ликвидной древесины    19,2тыс. куб. м.

Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:

при прочистках – 0%,

прореживаниях – 63,2%,

проходных рубках – 58,3%,

выборочно-санитарных рубках – 23,8%,

рубках обновления и переформирования – %,

рубках реконструкции – 0%.

Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га. пройденной рубкой:

при осветлении –  7 куб. м,

при прочистке –   19,1 куб. м,

при прореживании – 55,9 куб. м.,

при проходной рубке – 58,3 куб. м,

выборочной санитарной рубке – 23,8 куб. м.,

при рубках обновления и переформирования – 0 куб. м.,

при рубках реконструкции – 0 куб. м.

Переведено рубками  ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 0 га и твердолиственные насаждения  0 га.

Уровень механизации при уходе за молодняками составил 93,852, %.

Качество работ по отводу участков под рубки промежуточного пользования на 2020 году проверено в натуре на площади 0,61 тыс. га, или 58 % от всей площади отводов (1,1 тыс. га), контрольными перечетами проверено 0,22 тыс. га (16%).

Таблица 5. Основные показатели выполнения плана рубок промежуточного пользования

| Виды рубок |  |  |  | План |  |  |  | Выполнение |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, га | общая масса, тыс. куб.м | в т.ч. ликвид | в т.ч. деловой | площадь, га | общая масса, тыс. куб.м | в т.ч ликвид | в т.ч. деловой | по площади | по общей массе | в т.ч по ликвиду | в т.ч. по деловой |
| Рубки промежуточного пользования |  | рубки ухода за лесом | осветление | 210 | 1,2 | 0 | 0 | 214 | 1,5 | 0 | 0 | 102 | 125 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочистка | 254 | 2,5 | 0,5 | 0 | 256 | 4,9 | 2,7 | 0,4 | 101 | 196 | 540 | - |
|  |  |  | прореживание | 135 | 7,1 | 7 | 4,6 | 136 | 7,6 | 7,5 | 4,8 | 101 | 107 | 107 | 104 |
|  |  |  | проходная рубка | 285 | 19 | 19 | 11,5 | 286 | 20,4 | 20,4 | 11,9 | 100 | 107 | 107 | 103 |
|  |  | выборочные санитарные рубки |  | 310 | 5,5 | 5,5 | 1,4 | 311 | 6,3 | 6,3 | 1,5 | 100 | 115 | 115 | 107 |
|  |  | рубки обновления и переформирования |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рубки реконструкции |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого рубки промежуточного пользования |  |  |  | 1194 | 35,3 | 32 | 17,5 | 1203 | 40,7 | 36,9 | 18,6 | 101 | 115 | 115 | 106 |
| Прочие рубки | сплошные санитарные рубки (бюджет) |  |  | 603 | 131,4 | 131,4 | 77,3 | 622 | 158,7 | 158,7 | 102,6 | 179 | 121 | 121 | 133 |

Качество работ на рубках промежуточного пользования проверено специалистами лесхоза и ГПЛХО на площади  0,39 тыс. га, что составляет 48 % от общей площади пройденной рубками промежуточного пользования.

Очистка леса от захламленности проведена на площади 459 га  с общим объемом 3,7 тыс. м. куб.

ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА

В 2020 году находилось в подсочке сосновых насаждений 0  тыс. га из возможного размера ежегодной подсочки  1,9 тыс. га.

За 2020   год вышло из подсочки сосновых насаждений на площади 0,041 тыс. га. Вырублено сосновых насаждений вышедших из подсочки на площади 0,016 тыс. га с запасом  5,1  тыс. куб. м.

Таблица 6. Побочные пользования (га)

| Наименование показателя | Наличие земель - всего | Из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передано во временное пользование | в том числе |  | использовано в отчетном году |  |
|  |  |  | в кратко-срочное | в долго-срочное | всего | в том числе лесным хозяйством |
| Сенокошение – всего | 0 |  |  |  |  |  |
| в том числе на сенокосах постоянного пользования | 0 |  |  |  |  |  |
| Пастьба скота – всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе на пастбищах и выгонах… |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственное пользование – всего | 0 |  |  |  |  |  |
| в том числе на пахотных угодьях |  |  |  |  |  |  |

В 2020 году в лесах  Жлобинского  лесхоза  заготовлено 57,8  тонн березового сока,  12 тонн  сена и меда 1506 кг.

В отчетном году поступление лесного дохода  за березовый сок составило

10,88  т. рублей,  за сено 0,42 т. рублей  и мед 7,14 т.руб.

| Таблица 7. Заготовка живицы и древесных соков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица-5 |
| Наименование лесопользователя | Номер строки | Древесная порода: С – сосна, Б – береза | Возможный размер ежегодной заготовки живицы, исходя из наличия и состояния насаждений, гектаров | Предоставлено участков лесного фонда для заготовки живицы и древесных соков, гектаров |  | Площадь участков на котрых истек срок лесопользования в отчетном году, гектаров | Проведение рубок на участках лесного фонда предоставленных для заготовки живицы и древесных соков, вышедших из подсочки |  | Наличие насаждений, вышедших из подсочки, но не срубленных, тысяч кубических метров | Подлежит передаче участков лесного фонда для зпготовки живицы в новом году, гектаров | Заготовлено живицы, березового сока, тонн |
|  |  |  |  | всего | в том числе приспева-ющих насаждений |  | гектаров | тысяч кубических метров |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего ……………………………. | 401 | С |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 5,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 402 | Б | х | 180,7 | 37,0 | 0,0 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| в том числе: юридические лица, ведущие лесное хозяйство, находящиеся в подчинении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и находящиеся в ведении республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь | 403 | С | х | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 5,1 | 8 | 0 | 0 |
|  | 404 | Б | х | 180,7 | 37 | 0 | 6,2 | 1,1 | 0 | 0 | 57,8 |
| Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности …. | 405 | С | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 406 | Б | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие лесопользователи……. | 407 | С | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | Б | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДГОТОВКА ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА

По состоянию на 1 января 2021 г. лесосечный фонд на 2021 год подготовлен в объеме 96,5 тыс. куб. м.

Отвод участков для проведения рубок промежуточного пользования на 2021 год выполнен в объеме 42,4  тыс. куб. м.

Отвод лесосек для проведения несплошных рубок главного пользования на 2021 год произведен на площади 28,1 га, с запасом 5,6 тыс. куб. м.

В 2021 году отвод лесосек под рубки главного пользования произведен на площади 0,42 тыс. га, из них проверено контрольными перечетами 0.016тыс. га (15%).

В порядке контроля за работой лесопользователей в 2020 году проведено 32 проверки и выявлено 7 случаев нарушения лесного законодательства, за что с нарушителей взыскано штрафов в сумме 2242,2 рублей, в том числе, лесхозов - 0  млн. руб. и прочих лесозаготовителей – 2242,2 руб.

АРЕНДА УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА

По состоянию на 1 января 2021 года площадь переданных в аренду участков лесного фонда составляет 6,3 тыс. га, количество арендаторов – 1. Площадь лесного фонда  для нужд охотничьего хозяйства на 1 января 2021 года составляет 33 тыс. га. (привести данные по всем видам лесопользования).

В отчетном году передано в аренду участков лесного фонда площадью  3,2тыс. га, в том числе 0 тыс. га для нужд охотничьего хозяйства.

Таблица 8. Аренда участков лесного фонда

| Наименование показателя | Площадь участков, переданных в аренду, тыс.га |  | Количество заключенных договоров аренды, единиц |  | Размер пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе в отчетном году | всего | в том числе в отчетном году | единица измерения | установленный на год | фактический |
| Заготовка древесины | 6,3 | 4,8 | 1 |  | тыс. куб. м |  | 4,8 |
| Заготовка живицы |  |  |  |  | тонн |  |  |
| Заготовка второстепенных лесных ресурсов – всего |  |  |  |  | х | х | х |
| в том числе: луба, коры, бересты |  |  |  |  | тонн |  |  |
| пней, корней |  |  |  |  | тонн |  |  |
| новогодних елок |  |  |  |  | штук |  |  |
| сосновой и еловой лапки |  |  |  |  | тонн |  |  |
| Побочные лесные пользования – всего |  |  |  |  | х | х | х |
| в том числе: сенокошение |  |  |  |  | га | х |  |
| пастьба скота |  |  |  |  | голов | х |  |
| заготовка сока (живицы) |  |  |  |  | тонн |  |  |
| сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев |  |  |  |  | тонн |  |  |
| размещение ульев |  |  |  |  | единиц | х |  |
| заготовка дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов и других пищевых лесных ресурсов |  |  |  |  | тонн |  |  |
| заготовка лекарственных растений и технического сырья |  |  |  |  | тонн |  |  |
| Пользование лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства |  |  |  |  | х | х | х |
| Пользование лесным фондом в научно-исследовательских целях |  |  |  |  | х | х | х |
| Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях |  |  |  |  | х | х | х |
| Всего |  |  |  |  | х | х | х |

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

НАРУШЕНИЯХ И О МЕРАХ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ

Таблица 9. Сведения о проведенных работах лесхозами и ГПЛХО по проверке лесосек, выявленным нарушениям, мерам принятым к нарушителям, а также сведения об устранении нарушений

| Год | Лесополь-зователь | Наличие сплошно-лесосечных лесосек |  | Проверено лесосек лесхозом, ГПЛХО |  |  | Выявлено лесосек с нарушением правил |  |  | Неустойки, штрафы, тыс. руб. |  | Выдано предписаний об устранении нарушений |  | Составлено административных протоколов |  | Устранено нарушений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штук | га | штук | га | % | штук | га | % | начислено | взыскано | штук | га | штук | тыс. руб. | штук | га | % |
| 2017 | всего | 84 | 158,8 | 194 | 232 | 27 | 2 | 8,4 | 5 | 3,045 | 3,045 | 4 | 3,1 | 8 | 3,045 | 4 | 3,1 | 100 |
|  | в т.ч. концерн | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 | 100 | 1 | 3,4 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 3 | 3,4 | 100 |
| 2018 | всего | 85 | 227,5 | 198 | 241 | 47 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 9 | 1,7 | 9 | 11,2 | 100 |
|  | в т.ч. концерн | 6 | 24,8 | 6 | 24,8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | Всего | 112 | 268,8 | 164 | 459,2 | 100 | 23 | 3,6 | 100 | 3,091 | 3,091 | 47 | 3,6 | 23 | 3,091 | 36 | 3,6 | 76,6 |
|  | В т.ч. концерн | 4 | 15 | 4 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | Всего | 2 | 26,7 | 172 | 481,6 |  | 7 | 3 | 100 | 2674 | 2242,2 | 40 | 4,2 | 25 | 2,133 | 7 | 3 | 100 |
|  | В т. ч. концерн | 0 | 0 | 3 | 13,1 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА

Таблица 10. Информация об изъятии участков лесного фонда для целей не связанных с ведением лесного хозяйства

| Наименование лесхоза | Группа лесов | Общая площадь, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во временное пользование |  |  |  | в постоянное пользование |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по видам земель |  |  |  | в том числе по видам земель |  |  |  |
|  |  |  | лесные земли |  |  | нелесные земли | лесные земли |  |  | нелесные земли |
|  |  |  | всего | из всего |  |  | всего | из всего |  |  |
|  |  |  |  | покрытые лесом | непокрытые лесом |  |  | покрытые лесом | непокры тые лесом |  |
| Жлобинский |  | 10,5 | 0,6 | 0,6 |  |  | 9,9 | 9,9 |  |  |

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

1. Создано лесных культур в отчётном году 197 га, в том числе на землях Минлесхоза 197 га, в том числе по Гос. Программе по преодолению последствий аварии на ЧАЭС – 0 га. На оврагах, балках, песках и прочих неудобных землях сельскохозяйственных организаций и фермеров лесные культуры не создавались.

Из общего объёма посажено и посеяно леса на землях, загрязнённых радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС:

| Показатели | Площадь, га | в том числе с уровнем загрязнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4,9 Кu / км2 | 5-14,9 Кu / км2 | 15-39,9 Кu / км2 | 40 и более Кu / км2 |
| Лесные культуры на загрязнённых землях - всего | 29 | 29 | – | – | – |
| в том числе: посадкой | 29 | 29 | – | – | – |
| посевом | – | – | – | – | – |
| аэросевом | – | – | – | – | – |
| Из всего – на землях, изъятых из с/х оборота | – | – | – | – | – |

2. Выполнено содействие естественному возобновлению леса на площади 21 га, в том числе за счет проведения следующих способов содействия с указанием площади по видам земель:

| Способ содействия | Вид земель |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | покрытые лесом | не покрытые лесом |  |
| 1. Механическая обработка почвы (минерализация); | – | 11 | 11 |
| 2. Огораживание лесосек, поступающих в рубку, и вырубок; | – | – | – |
| 3. Посев в обработанную почву семян главных древесных пород; | – | – | – |
| 4. Посадка главных древесных пород в количестве не более 25 % от густоты сплошных лесных культур в соответствующих условиях местопроизрастания; | – | – | – |
| 5. Сохранение подроста при рубке леса. | – | 10 | 10 |
| Всего: | – | 21 | 21 |

3. Отчет по переводу в покрытые лесом земли участков, оставленных под естественное возобновление леса (га):

| Оставлено под естественное возобновление леса |  |  | Переведено в отчетном году в земли, покрытые лесом |  |  | Переведено в прошлые годы и в текущем году в земли, покрытые лесом |  |  | Переведено в другие виды земель | Создано лесных культур | Осталось не переведенных в земли, покрытые лесом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйственно ценных молод-няков | из них хвойных и твердолиственных |  | хозяйственно ценных молодняков | из них хвойных и твердолиственных |  |  |  |
| год | пло-щадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 2001 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2002 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2003 |  | 108 | 7 | 7 |  | 100 |  |  |  |  | 8 |
| 2004 |  | 71 | 1 | 1 |  | 32 |  |  |  |  | 39 |
| 2005 |  | 104 | 6 | 4 |  | 67 |  |  |  |  | 37 |
| 2006 |  | 129 | 10 | 10 |  | 44 |  |  |  |  | 85 |
| 2007 |  | 85 | 32 | 32 |  | 50 |  |  |  |  | 35 |
| 2008 |  | 65 | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 34 |
| 2009 |  | 40 | 6 | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 34 |
| 2010 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Всего |  | 729 | 93 | 89 |  | 406 |  |  |  |  | 321 |

4. Обеспеченность лесовосстановительных работ лесокультурным фондом в лесном фонде Министерства лесного хозяйства в отчётном году в разрезе лесхозов (га):

| Наименование лесхоза | Площадь ЛКФ на 01.01. отчетного (предыдущего года) | Списано ЛКФ в отчетном году в результате выбытия земель | Поступило в отчетном году ЛКФ в результате приемки и возврата земель | Создано лесных культур в отчетном году без реконструкции | Площадь сплошных вырубок в отчетном году | ЛКФ на вырубках и гарях отчетного года | Остаток ЛКФ на 01.01. текущего года | Площадь покрытых лесом земель, требую-щих рекон-струкции | Площадь, требующая содействия естественному возобновлению леса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жлобинский | 440 |  |  | 197 | 215 | 110 | 353 | 156 | 17 |

4.1. Своевременность - в течение 3 лет - воспроизводства лесов созданием лесных культур (требования статьи 69 Лесного кодекса):

| Образовалось лесокультурного фонда |  | Освоение лесокультурного фонда, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
| год | площадь, га |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |  |
| 2009 | 262 | 1760 | 252 |  |  |
| 2010 | 120 |  |  | 160 |  |
| 2011 | 178 |  |  |  | 197 |
| Итого: | 49 |  |  |  |  |

5. Пески и прочих неудобные земли сельскохозяйственными организациями и фермерами для создания защитных насаждений в послеотчётном году не предъявлялись.

6. Для закладки полезащитных лесных полос в послеотчетном году земли не предъявлялись.

7. Закладка полезащитных полос в отчётном году не выполнялась.

8. Посев и посадка защитных насаждений, в том числе защитных на песках, противоэрозионных на оврагах и балках в отчетном году не производились.

# 8.1. Дополнения лесных культур на землях сельскохозяйственных организаций в отчетном году не проводились.

8.2. Передачи сомкнувшихся защитных насаждений в отчётном году сельскохозяйственным организациям для эксплуатации не производилось.

8.3. На землях сельскохозяйственных организаций в отчетном году законченные системы защитных лесных насаждений силами лесхозов не создавались.

8.4. В виду того, что защитные лесные насаждения не закладывались и не передавались в эксплуатацию с 1993 года, то и примеров как образцового, так и безответственного отношения сельскохозяйственных организаций к сохранности таких насаждений нет.

9. Лесные культуры механизмами по необработанной почве не создавались.

10. Приживаемость одно-  и трехлетних культур по лесхозам (2011 отчетный год)

| Наименование лесхоза | Посев |  |  |  | Посадка |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-летние культуры |  | 3-летние культуры |  | 1-летние культуры |  | 3-летние культуры |  | 1-летние культуры |  | 3-летние культуры |  |
|  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |
| Жлобинский |  |  |  |  | 175 | 90,4 | 262 | 86,1 | 175 | 90,4 | 252 | 86,1 |

Энергетические плантации

| Наименование лесхоза | Посадка |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-летние культуры |  | 3-летние культуры |  | 1-летние культуры |  | 3-летние культуры |  |
|  | га | % | га | % | га | % | га | % |
| Жлобинский | 3,4 | 90,6 | 2 | 90 | 3,4 | 90,6 | 2 | 90 |

10.1. Площадь лесных культур, созданных реконструкцией, всего 36 га. Из общего объема проведена реконструкция: а) малоценных мягколиственных молодняков 0 га,     б) низкополнотных хвойных лесов 36 га. Способы  реконструкции – куртинно-групповой; сосна обыкновенная 12 га, ель европейская 10 га, дуб черешчатый 14 га.

10.2. Площадь лесных культур, произведённых в водоохранных полосах (зонах) по берегам рек, озёр, прудов, водохранилищ 76 га.

10.3. Площадь смешанных лесных  культур с учётом осенних посадок составляет 86 га или 44%.

10.4. Создано лесных культур саженцами всего 2 га, в том числе лиственница 2 га.

10.5. Лесные культуры с закрытой корневой системой не создавались.

10.6. Площадь лесных культур с вводом в состав плодово-ягодных пород 13 га.

10.7. Площадь лесных культур, созданных селекционным посевным и посадочным материалом 60 га, в том числе сосна об. 60 га.

10.8. Создано плантационных лесных культур всего 0 га. На площади 3,4 га созданы плантации быстрорастущих древесно-кустарниковых пород для топливно-энергетических целей, в том числе береза повислая 2,9 га, осина 0,5 га.

10.9. Из общего объема лесные культуры созданы:

- на принятых в состав лесхозов землях сельхозпредприятий 0 га;

- на рекультивированных землях торфяников - 0 га, карьеров нерудных ископаемых -  0 га;

- на участках погибших лесных насаждений, всего 13 га, в том числе буреломов и ветровалов 13 га, гарях и площадей разработанных усохших ельников в ГПЛХО не имеется.

Мероприятия по исправлению неудовлетворительного состояния лесных культур, выявленных базовым лесоустройством 1999-2009 года (га):

| Причины неудовлетво-рительного состояния лесных культур | Площадь лесных культур неудовлетворительного состояния |  |  |  |  | Площадь исправленных лесных культур за 1999-2009 г.г. путем проведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ревизи-онного периода | стар-ших возра-стов | кроме того, под пологом |  | итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рубок ухода | дополнения лесных культур | и т.д. | итого |
|  |  |  | ревизионного периода | старших возрастов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Несвоевременный уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Нарушение технологии создания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Несоответствие условиям ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Неблагоприятные погодные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вредители и болезни леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Дикие животные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Прочие причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений в лесном фонде Минлесхоза всего 712 га, в том числе за счет:

- лесных культур на вырубках и на землях, не покрытых лесом 565 га;

- лесных культур, созданных в порядке частичной реконструкции малоценных лесных насаждений и под пологом леса  0 га;

- проведения мер содействия естественному возобновлению леса 48 га;

- сохранения подроста при проведении сплошнолесосечных рубок, сопутствующего возобновления в результате применения несплошных рубок главного пользования и проведения рубок обновления насаждений 10 га;

- земель, не покрытых лесом, оставленных под естественное лесовозобновление и возобновившихся ценными древесными породами 89 га;

- мягколиственных молодняков, переведенных в результате рубок ухода в хозяйственно ценные насаждения 0 га.

12. Наличие питомников на 01-01 послеотчетного года в разрезе лесхозов

| Лесхоз | Наличие питомников |  |  |  | до 5 га |  | 5,1 - 10 га | 10,1-25 га | более 25 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | посто-янных |  | с ороше-нием |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | времен-ных | посто-янных | посто-янных | посто-янных | посто-янных |
| Жлобинский | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - | - | 1 |

| Общая площадь |  |  | Из общей площади занято |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе |  | посев-ным отделен. | школьным отделен. | плантация | прочими хозчастями | приме-чание |
|  | постоянных | с орошением |  |  |  |  |  |
| 31,67 | 31,67 | 22,04 | 3,73 | 6,84 | 6,06 | 2,23 | 12,81 |

12.1. Выращено стандартного посадочного материала всего 5,83 га, 5671,6 тыс.шт., в том числе сеянцев 4,83 га, 5612,7 тыс.шт., саженцев 1 га, 58,8 тыс.шт. Из общего количества выращено в базисных питомниках всего 5,83 га, 5671,6 тыс.шт., в том числе сеянцев 4,83 га, 5612,7 тыс.шт., саженцев 1 га, 58,8 тыс.шт.

12.2. Наличие стандартных декоративных саженцев, выращенных для озеленения городов и населённых пунктов, по состоянию на 01.01. послеотчётного года в разрезе пород и групп:

| Порода | Всего саженцев, штук | В том числе по группам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - я | 2 – я | 3 - я | 4 - я | 5 – я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Саженцы декоративных лиственных пород (ГОСТ 24909 – 81) |  |  |  |  |  |  |
| Клен остролистный | 4702 | 4702 |  |  |  |  |
| Липа мелколист. | 991 | 991 |  |  |  |  |
| Ива остролистная | 394 | 103 | 291 |  |  |  |
| Ива пурпурная | 941 | 282 | 659 |  |  |  |
| Дуб красный | 6360 | 2760 |  |  |  | 3600 |
| Каштан конский | 29500 |  |  | 29500 |  |  |
| Бархат амурский | 185 |  |  |  |  | 185 |
| Итого | 43073 | 8838 | 950 | 29500 |  | 3785 |
| Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения (ГОСТ 25769 – 83) |  |  |  |  |  |  |
| Лиственница европ. | 2690 | 780 | 910 |  |  |  |
| Туя западная | 904 | 295 | 609 |  |  |  |
| Ель канадская | 268 | 268 |  |  |  |  |
| Итого | 2862 | 1307 | 1519 |  |  |  |
| Саженцы декоративных кустарников (ГОСТ 26869 – 86) |  |  |  |  |  |  |
| Дерен красный | 332 | 332 |  |  |  |  |
| Айва японская | 7858 |  | 7858 |  |  |  |
| Арония чернопл. | 37 |  | 37 |  |  |  |
| Барбарис обыкн. | 1900 |  | 1900 |  |  |  |
| Барбарис Тунберга | 135 |  | 135 |  |  |  |
| Спирея японская | 1143 | 802 | 341 |  |  |  |
| Форзиция европ. | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| Магония подуболистная | 80 | 80 |  |  |  |  |
| Смородина черная | 200 |  | 200 |  |  |  |
| Бобовник | 2596 |  | 2596 |  |  |  |
| Итого | 16281 | 3214 | 13067 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 62216 | 13359 | 15536 | 29500 |  | 3785 |

12.3. После выкопки посадочного материала обработаны композиционными материалами корневые системы 0,4 мл. шт. сеянцев.

12.4. В отчетном году плантации новогодних елей не закладывались, имеется в наличии годных к реализации на конец отчетного года 2,77 тыс.шт., реализовано всего 0,6 тыс.шт., в том числе с плантаций 0,09 тыс.шт.

12.5. В отчетном году лесные школы не закладывались.

12.6. Обеспеченность посадочным материалом плана посадки и дополнения лесных культур 100%, защитных насаждений и полезащитных лесных полос весной послеотчетного года – , количество недостающего посадочного материала по породам и источники покрытия – .

12.7. В лесхозах имеется 5 теплиц, общей площадью 0,54 га. В отчетном году для выращивания посадочного материала функционировало 1 теплица площадью  0,04 га. Выращены стандартные сеянцы в количестве 5503 шт., декоративных  стандартных саженцев имеется 20 видов, в количестве 62,2 тыс.шт. Выращено с закрытой корневой системой 1,5 тыс. шт. 9 видов древесно-кустарниковых пород.

12.8. Реализовано сеянцев и саженцев на экспорт: сосна об. 370 тыс.шт. общей стоимостью 44400 млн. руб., покупатель: страна Российская Федерация, фирма ООО «Суземки» ГИПЛЕС.

13. Обследование лесосеменных объектов в отчетном году с целью зачисления их в постоянную лесосеменную базу не проводилось.

В постоянной лесосеменной базе числится на 01.01. послеотчётного года: – плантаций сосны об. II поколения 7 га (7 га неаттестованы);

В отчетном году создано 1 га плантаций сосны об. II поколения.

13.1. Подвои и привитые саженцы в отчетном году не выращивались и годных к посадке не имеется.

14. Резервный фонд в ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» не формировался.

14.1. Высеяно в 2010 году семян хвойных пород в количестве 167 кг, в т.ч. сосны об. 167 кг.  В отчетном году предпосевная обработка семян хвойных пород ультрафиолетовым светом не производилась.

14.2. Обеспеченность семенами лесокультурных работ послеотчетного года (кг):

| Древесная порода | Наличие семян на 01.01 тек. года | Будет заготовлено в I квартале тек. года | Ожидается наличие на 01.04 тек. года | Требуется семян |  |  | Излишек (+) недоста- ток (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на посев леса | на закладку питомников | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Сосна | 0 | 150 | 190 | – | 120 | 120 | +70 |
| 2. Ель | 0 | 0 | 20 | – | 10 | 10 | +10 |
| 3. Лиственница евр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Прочие хвойные |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дуб черешчатый | 1120 |  | 1120 |  | 1120 | 1120 |  |
| 6. Ясень | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 7. Прочие твердолиств. | 64 |  | 64 |  | 64 | 64 |  |
| 8. Береза | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 9. Липа | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  |
| 10.Прочие мелколист |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1212 | 150 | 1422 |  | 1342 | 1342 | 80 |

14.3. Заготовлено семян хвойных пород всего 1379 кг, в том числе улучшенных 9 кг.

14.4. Семена на экспорт в отчетном году не реализовывались.

14.5.В отчетном году улучшенные семена лиственницы европейской не закупались.

14.6. Искусственное введение люпина на лесные земли в отчетном году не производилось.

15. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению, объемы которых установлены постановлениями коллегии и приказами Министра лесного хозяйства:

| Мероприятия |  | Ед. изм. | Отчетный 2011 год |  |  | С начала работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | задание | выпол-нение | % выпол-нения | задание | выпол-нение | % выпол-нения |
| 1. Приказ от 29 января 2010 г. № 19 «О дальнейшем развитии селекционного семеноводства на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Закладка ЛСП сосны обык-новенной второго порядка | га |  | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 |
| 1.2 Закладка ЛСП дуба черешчатого | га |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Закладка ЛСП березы карельской | га |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Закладка ЛСП перспек-тивных интродуцентов; в т.ч. 0 лиственница евр. | га |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Постановление коллегии от 30 сентября 2009 г. «О состоянии перспективах использования объектов постоянной лесосеменной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изреживание ЛСП I поколения, ПЛСУ | га |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Дополнение | га |  | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
| 2.3 Уходы за почвой | га |  | 5 | 23,5 | 470 | 20 | 39,5 | 197,5 |
| 2.4Формирование кроны семенных деревьев, периодичность 3 год | га |  | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 2.5 Внесение удобрений | га |  | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 200 |
| 2.6 Огораживание | га |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 100 |
| 2.7 Посадка фильтрующей полосы | га |  |  | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 | 100 |
| 2.8 Прочие | га |  | 2,5 | 2,5 | 100 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| Всего | га |  | 15,5 | 35,9 | 231,6 | 46,47 | 61,97 | 133,4 |

16. Для проведения лесовосстановительных работ в отчетном году сформировано 14 лесокультурных бригад, число рабочих в которых составило 68 человек, за ними закреплено 197 га лесных культур, 32,1га лесных питомников и 1 га ЛСП II порядка;

17. Высоких показателей в выращивании посадочного материала и лесных культур, внедрению в производство достижений науки и передового производственного опыта не достигли:

18. Выполненные мероприятия по озеленению территорий:

| мероприятия | един. изм. | всего | В т. ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | деревьев |  | кустар-ников | дичков из леса |
|  |  |  | плодо-вых | декора-тивных |  |  |
| 1.Отпущено посадочного материала для озеленения, всего | тыс.шт. | 0,287 |  | 0,284 | 0,03 |  |
| в т.ч. колхозам, совхозам | тыс.шт. |  |  |  |  |  |
| жилищным организациям | тыс.шт. |  |  |  |  |  |
| дорожным организациям | тыс.шт. |  |  |  |  |  |
| прочим организациям | тыс.шт. | 0,287 |  | 0,284 | 0,03 |  |
| 2.3аложено плодовых садов | га |  |  |  |  |  |
| 3.Всего садов с учетом заложенных | га | 1 |  |  |  |  |
| 4.Произведен уход за садами | га | 1 |  |  |  |  |
| 5.Озеленено усадеб лесхозов и лесничеств | шт | 11 |  |  |  |  |
| 6.Участвовало при озеленении человк | чел. | 57 |  |  |  |  |
| в т.ч. ИТР | чел. | 14 |  |  |  |  |
| 7.произведено озеленение | шт. |  |  |  |  |  |
| - населенных пунктов | шт. |  |  |  |  |  |
| - школ | шт. |  |  |  |  |  |
| - больниц | шт. |  |  |  |  |  |
| - усадеб колхозов и совхозов | шт. |  |  |  |  |  |
| - цехов | шт. |  |  |  |  |  |
| - бригад | шт. |  |  |  |  |  |
| - ферм | шт. |  |  |  |  |  |
| - дорог | шт/км |  |  |  |  |  |
| - и т.д. мест отдыха | шт. |  |  |  |  |  |
| 8. Заложено скверов | шт./га |  |  |  |  |  |
| 9. Заложено дендропарков, дендрариев | шт.га |  |  |  |  |  |
| 10. Заложено аллей | шт./км |  |  |  |  |  |
| 11. Заложено цветников | шт./м2 |  |  |  |  |  |
| 11.Произведено молодежью и школьниками: |  | 56 чел |  |  |  |  |
| - посев и посадка леса | га | 7 |  |  |  |  |
| - дополнение л/культур | га |  |  |  |  |  |
| - уход за л/культурами | га |  |  |  |  |  |
| - работы в питомниках | га |  |  |  |  |  |
| - заготовлено лесосеменного сырья | кг. | 120 |  |  |  |  |
| - изготовлено скворечников | шт. |  |  |  |  |  |

19. Наличие и потребность основных машин, механизмов и сооружений для лесовосстановительных работ (штук):

| Наименование маркамашинимеханизмов | Имеется |  | Из всего – состояние: |  |  | Требуется дополнительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из всего – приобретено в отчетном году | рабочее | неисправное | в том числе подлежит ремонту |  |
| 1. Шишкосушилки | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2. Культиваторы, всего | 5 | 1 | 5 |  |  |  |
| в том числе по маркам: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. КЛБ – 1,7 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2.2. Эгедал | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3. Тарпан | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. Сеялки лесных семян, всего | 1 |  | 1 |  |  |  |
| в том числе по маркам: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Эгедал | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4. Установки для полива питомников, всего | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. Машины и механизма для обработки почвы под посев и посадку лесных культур, всего | 11 | 1 | 11 |  |  |  |
| в том числе по маркам: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. ПКЛ-70А | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 5.2. ПКЛ-70 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 5.3. ПЛН-3-30 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5.4. Л-134 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. Лесопосадочные машины, всего |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. Мечи Колесова | 60 |  | 60 |  |  |  |

ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

Гидролесомелиоративные работы в отчетном году проводились по очистке каналов от древесно-кустарниковой растительности на протяжении 10 км.

Работа выполнялась лесной охраной.

Незавершённого строительства нет.

Проектно-сметная документация не разрабатывалась.

Результаты обследования технического состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  по состоянию на 1 декабря отчетного приведены в сводной ведомости.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по результатам обследования технического состояния мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
в  Гомельском   ГПЛХО

(по состоянию на 1 декабря 2011 г.)

| № п/п | Наименование лесхоза | Площадь осушенных земель лесного фонда, га | Мелио- ративные системы подлежат реконст- рукции, га | Мелио- ративные системы находятся на техничес-ком обслужи- вании, га | Основные данные о техническом состоянии мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях по результатам обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | каналы, км |  |  | водорегулирующие сооружения, ед. |  | переездные сооружения, ед. |  | насосные станции, ед. |  | дамбы, км |  | дороги, км |  |  |
|  |  |  |  |  | Протя-жен- ность, всего | в том числе |  | нали- чие, всего | из них исправ-ных | нали- чие, всего | из них исправ- ных | нали- чие, всего | из них исправ ных | Протя-жен- ность, всего | из них исправ- ных | Протя-жен- ность, всего | из них соответ- ствуют парамет- рам и хара- ктерис- тикам |  |
|  |  |  |  |  |  | сверхдо- пустимое заиление, более 30 см | закус- таре-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жлобинский | 2000 |  | 2000 | 128 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Годовой отчет

ОХРАНА ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ, НЕЗАКОННЫХ ПОРУБОК,

ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в 2011  ГОДУ  по ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»

Характеристика лесного фонда по классам пожарной безопасности

общая площадь        77,827  тыс.га

в т.ч. лесопокрытая 67,049 тыс.га

I   класс    3,619 тыс.га – 4,7 %

II класс    34,888 тыс.га – 44,8 %

III класс   26,942 тыс.га – 34,6 %

IV класс   12,378 тыс.га – 15,9 %

V класс    ----       тыс.га – ------%

Основополагающими документами при подготовке к пожароопасному сезону 2011 года явились приказы № 1 от 3.01.2011 года по ПЛХО «Об итогах пожароопасного сезона 2010 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2011 года».

- Издан приказ по лесхозу № 1 от 03.01.2011г. «Об итогах пожароопасного сезона 2010 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2011 года», разработаны и утверждены «Мероприятия по ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, своевременному обнаружению их и ликвидации, обеспечению противопожарной безопасности в лесах и торфомассивах на территории района  в 2011 году».

- Лесхозом принято участие в коллегии ПЛХО, где рассмотрены вопросы охраны лесов от нарушителей природоохранного законодательства и хода подготовки лесхозов к пожароопасному сезону 2011 года, руководителям структурных подразделений поставлены задачи по стабилизации обстановки в пожароопасном сезоне 2011 года.

- Проведено обучение по правилам техники безопасности при тушении пожаров и использовании для этого всех имеющихся средств пожаротушения проведено по 15-часовой программе во всех структурных подразделениях лесхоза.

- Лесхозом  изданы соответствующие приказы, разработаны мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 2011 года, разработаны и утверждены в райисполкомах мобилизационные планы привлечения сил и средств для тушения пожаров.

- Проведена теоретическая учеба со всеми работниками лесной охраны по тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

На протяжении всего пожароопасного сезона информация о сельхозпалах и пожарах на торфополях незамедлительно передавалась комиссии по ЧС при Жлобинском райисполкоме и ЦОУ МЧС для принятия соответствующих мер воздействия.  С нарушителей взыскано 227,5 тыс.руб штрафов.

Все приказы, директивные указания, распоряжения, постановления Минлесхоза, Облисполкома, ПЛХО доводились до структуры подразделений лесхоза.

Все второстепенные въезды в лесные массивы на пожароопасный сезон перекрывались шлагбаумами. Виновные в несвоевременной подготовке пожарной техники и оборудования, а также за другие нарушения, связанные с охраной лесов привлекались к материальной и дисциплинарной ответственности.

К началу пожароопасного сезона вся мелиоративная система всех ведомств была приведена в готовность по задержанию и накоплению воды на весь летний период.

С целью своевременного выявления нарушителей природоохранного законодательства совместно с МВД, Инспекцией ОЖРМ при Президенте РБ, Минприроды в лесхозе действовали оперативные рейдовые группы. Проведено 147 рейдовых мероприятия, в том числе 33 совместных.

За отчетный год дополнительно проведено 31 внеплановых ревизии обходов, из них 7 имеющих насаждения твердолиственных пород.

Директорам лесхоза проведено 5 контрольных и внезапных ревизий обходов,

гл. лесничими 7, инженерами охраны леса 15 и 8 инженерами л/х-ва.

- Число случаев незаконных порубок - 27, в т.ч. выявлены- 27.

- Масса незаконно срубленной древесины 36,97 м3

- Выявлено незаконных порубок: случаев 27, массой 36,97 м3, на сумму ущерба 3,47млн. руб..

- Всего сумма ущерба составила 3,47 млн.рублей,  в том числе выявлено 3,47 млн. руб.

- Взыскано в добровольном порядке по 27 случаям на сумму ущерба 3,47 млн. руб.

- Направлено в суды по 1 случаю, из которых по 1 случаю материалы рассмотрены.

Проведено 147 рейдовых мероприятия. При проведении рейдовых мероприятий выявлено 48 нарушителей природоохранного законодательства.

Охрана леса

Таблица 1.    Распределение по классам пожарной опасности и средняя площадь структурных подразделений

| Наименование Лесхозов | Общая площадь, (тыс.га) | Распределение по классам пожарной опасности, га |  |  |  |  | Количество, шт |  |  | Средняя площадь, тыс.га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | лесничеств | мастерских участков | обходов | лесничества | мастерского участка | обхода |
| Жлобинский | 77,827 | 3619 | 34888 | 26942 | 12378 | ------ | 9 | 24 | 110 | 8,64 | 3,24 | 0,71 |

Таблица 2. Распределение возникших пожаров по лесхозам

| Наименование ГЛХУ | К-во лесных пожаров |  | Из них |  | Общая площадь, га | Средняя площадь, га на 1 сл | Лесная, га | Нелесная, га | Количество выявленных нарушений ППБ | Начислено штрафов, тыс.руб | Взыскано штрафов, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 1 до 5 га | от 5 до 25 га | свыше 25га |  |  |  |  |  |  |  |
| Жлобинский | - | - | - | - | - | - | - | ------- | 4 | 227,5 | 227,5 |

### Таблица 3 Количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности

| ### Наименование лесхоза | ### Всего случаев нарушений ППБ в лесах | ### Из общего количества выявлено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### ИТР лесхоза | ### лесничими | ### мастерами леса | ### лесниками | ### рейдовыми группами совместно с милицией |
| ### Жлобинский | ### 4 | ### 2 | ### 2 | ### - | ### - | ### 2 |

### Таблица 4 Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

| № п/п | Наименование лесхоза | Прочитано лекций и докладов | Проведено бесед | Распространено листовок | Устроено в лесу |  |  |  |  |  | Выступления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выставок витрин | аншлагов | мест курения и отдыха | стоянок | кострищ | шлагбаумов | по радио и телевид. | в газетах и журналах |
| 1 | Жлобинский | 95 | 270 |  | - | 140 | 2 | - | - | 76 | 2 | 4 |

Таблица 5. Численность государственной лесной охраны

| Наименование ГЛХУ | Директора |  | Главные лесничие |  | Начальники отделов |  |  | Инженеры всех категорий |  |  | Лесничие |  |  | Пом. лесничих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | в.т.ч. жен | факт | В.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен |
| Жлобинский | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | - |

| Мастера леса |  |  | Начальники ПХС |  |  | Лесники/егеря |  |  | Всего гос.лес.охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен | штат | факт | в.т.ч. жен |
| 24 | 15 | 4 | 1 | - | - | 110 | 81 | - | 160 | 118 | 10 |

Таблица 6. Обеспеченность должностных лиц  ГЛО транспортом

| Наименование ГЛХУ | Наименование должностей | Кол.ед по штату | Специальные легковые автомобили | Автомобили др. марок | Мотоциклы тяжелые | Мотоциклы др. марок | Велосипеды | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жлобинский | Директор | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Гл. л-чий | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Инж. о/леса | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Лесничие | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
|  | Пом. л-чих | 9 | 8 | - | - | 3 | - | - |
|  | Мастера леса | 24 | - | - | 1 | 4 | - | - |
|  | Лесники | 110 | - | - | - | - | - | 21 |

Таблица 7.  Наличие и оснащенность ПХС и ППИ основными средствами пожаротушения

| Наименование ГЛХУ | Числен ность команды | Количество ПХС |  | Кол-во ППИ | Мотопомпы |  |  | Лесопо жар ный модуль | Плуги | Ранце вые опрыс киватели | Пожар ные рукова м | Возду ходув ки | Емкос ти для воды | Зажи гатель ные аппа раты | Грун томет | Пилы | РДВ | РЖТ | Пожар ные автомо били |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в.т.ч. 2 типа |  | Всего | в.т.ч. Хонда | в.т.ч грязе вые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жлобинский | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | --- | 12 | 120 | 1600 | -- | 1 | 22 | --- | 8 | -- | 6 | 5 |

Таблица 8. Наличие пожарно – наблюдательных вышек и мачт

| Наменование ГЛХУ | Всего вышек и мачт | В.т.ч. |  | Телефонизи ровано и р/ст | Оборудовано азимут. кругами | Установлено в отчетном году | Осталось не установ лено | Необходимо установить в текущем году | Списано в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мачты | вышки |  |  |  |  |  |  |
| Жлобинский | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | ---- | 7 | - | ------ |

Таблица 9. Радиостанции аварийно – технологической связи

| Наменование ГЛХУ | Стационарные |  | Мобильные |  | Носимые |  | Общее число |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Моторола | Всего | Моторола | Всего | Моторола | Всего | Моторола |
| Жлобинский | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 24 | 16 |

Таблица 10. Информация о работе пожарных машин

| Наименование ГЛХУ | Марка пожарной машины | Год выпуска (приобретения) | Пробег, км |  | Отработано часов с насосом за сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | за сезон |  |
| Жлобинский | АЦ-30 (130) | 1977 | 49715 | 150 | ------ |
|  | АЦ-30(66) | 1986 | 27065 | 70 | ------ |
|  | АЦ-30(66) | 1991 | 36543 | 50 | ------ |
|  | АЦ-40(375) | 1982 | 29139 | 100 | ------ |
|  | АЦ-40(131) | 1997 | 00482 | 40 | - |
| Итого: |  |  |  | 410 | - |

Таблица 11. Информация о выявленных нарушениях лесного и природоохранного законодательства

| Показатели | Число случаев | Площадь | Принятые меры |  |  |  | Устранено, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | составлено административных протоколов, шт | выдано предпи саний, шт | причиненный материальный ущерб, тыс | взысканный материальный ущерб, тыс |  |
| 1. Засорение лесов строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами | 41 |  | 41 | 5 | 484,6 | 484,6 | 5 |
| в том числе животноводческими стоками | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2. Самовольный захват земли | ---- | --- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| в том числе несанкционированные карьеры | ---- | --- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Таблица 12.  Сведения об необходимой доукомплектации предметами форменной

одежды лиц государственной лесной охраны лесхозов

| № п/п | Наименование предметов форменной одежды | Требуется доукомплектовать с учетом норм выдачи и сроков носки форменной одежды, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Костюм парадный шерстяной однобортный (двубортный) темно-зеленого цвета (мужчинам – пиджак и брюки, женщинам – жакет и юбка) | 21 |
| 2 | Костюм повседневный полушерстяной летний темно-зеленого цвета (мужчинам – куртка летняя и брюки, женщинам – куртка летняя и юбка (брюки) | 52 |
| 3 | Куртка утепленная с меховым воротником из плащевой ткани темно-зеленого цвета или пальто из шерстяной ткани темно-зеленого цвета | 118 |
| 4 | Рубашка хлопчатобумажная | 42 |
| 5 | Галстук темно-зеленого цвета | 20 |
| 6 | Плащ форменный из плащевой ткани темно-зеленого цвета или куртка не утепленная из плащевой ткани темно-зеленого цвета | 100 |
| 7 | Фуражка парадная из шерстяной ткани темно-зеленого цвета (женщинам – берет из шерстяной ткани темно-зеленого цвета) | 24 |
| 8 | Головной убор повседневный из натуральной или искусственной ткани темно-зеленого цвета | 15 |
| 9 | Шапка-ушанка (кепи) из натурального или искусственного меха черного цвета | - |
| 10 | Ботинки кожаные черного цвета | 100 |
| 11 | Сапоги хромовые (ботинки хромовые с высокими берцами) черного цвета | - |
| 12 | Сапоги кирзовые (ботинки юфтевые с высокими берцами) черного цвета | - |
| 13 | Валенки | - |
| 14 | Сумка полевая | 80 |

Таблица 13. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

| Наименование лесхоза | Выступления должностных лиц государственной лесной охраны, шт. |  |  |  |  |  | Устроено в лесу, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по радио, телевидению | прочитано лекций и докладов | опубли- ковано в печати | прове- денно бесед | расспро-стране-нолисто-вок | обору- довано выста- вок и витрин, на тран- спорте | анш- лагов и пла- катов | шлаг- баумов | стоя- нок авто- тран- спорта | кост- рищ | мест отдыха и курения |
| Жлобинский | 2 | 95 | 2 | 270 | -- | -- | 140 | 76 | - | - | 3 |

Выполнение плана дополнительных мер Минлесхоза РБ по повышению эффективности

воспроизводства, охраны, защиты леса и лесовыращивания на 2009-2011 годы (утвержден 30 июля 2009 года).

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Проведенные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. 1 - в целях формирования эффективной системы контроля качества лесохозяй-ственных работ уточнить обязанности должностных лиц государственной лесной охраны по организации и выполнению мероприятий по воспроизводству, охране и защите леса и внести соответствующие дополнения и изменения в их должнос- тные инструкции | до 31.12.2010г. | в установленный срок уточнены обязан-ности должностных лиц государственной лесной охраны, внесены соответствующие дополнения в их должностные инструкции в плане осуществления госконтроля |
| 2 | п. 5 - оборудовать в залах заседаний (холлах) лесничеств тематические стенды с актуальной информацией по направлениям: - охрана и защита леса | до 1.01.2011г. | в установленный срок в лесничествах оборудованы и обновляются с учетом се-зонности лесохозяйственных мероприятий тематические стенды с актуальной информацией |
| 3 | п. 7 - организовать в лесничествах техническую учебу должностных лиц госу-дарственной лесной охраны; особое внимание уделить охране и защите леса | с октября по март ежегодно | в лесхозах проведена тематическая учеба должностных лиц государственной лесной охраны в части охраны и защиты леса |
| 5 | п. 11 – принять меры по укреплению материально-технической базы государст-венной лесной охраны в лесничествах, лесозащитной и лесопожарной служб транспортом, современными машинами, механизмами, средствами лесозащиты, обнаружения и тушения лесных и торфяных пожаров | ежегодно | за отчетный период в лесничествах постоянно контролируется состояние и комплектация оборудованных ППИ, транспортные средства поддерживаются в полной технической готовности |
| 6 | п. 13 – организовать ознакомительные поездки работников лесничеств и питомнических хозяйств, профильных специалистов аппаратов лесхозов в лучшие лесничества и лесные питомники для изучения передового опыта организации и проведения лесохозяйственных мероприятий | ежегодно | ознакомительные поездки приурочены к проведению семинаров |
| 7 | п. 17 – ежегодно проводить в лесхозах и лесничествах учебные занятия для должностных лиц государственной лесной охраны и работников лесопожарных служб по профилактике, тактике и технике тушения лесных пожаров | до 15 марта, далее -ежегодно | в установленный срок проведены учебные и практические занятия с должностными лицами государственной лесной охраны и лесопожарных служб по профилактике, тактике и технике тушения лесных пожаров |
| 8 | п. 18 – организовать проведение во всех лесхозах и лесничествах учебные занятия (семинары) для должностных лиц государственной лесной охраны по применению административного и процессуального законодательства в области охраны лесов, оформлению, регистрации и учету лесонарушений | до 1 октября 2009 г., далее- ежегодно | в установленный срок проведены учебные занятия с должностными лицами государственной лесной охраны по применению административного и процессуального законодательства в области охраны лесов, оформлению, регистрации и учету лесонарушений с последующей их аттестацией |
| 9 | п. 44 – составить перечень и обозначить на картах-схемах лесхозов и лесничеств местонахождения потенциальных источников загрязнения лесных экосистем, расположенных ближе 150 м от территории лесного фонда (животноводческие фермы, склады и производственные участки сельхозхимии, свалки и др.); обеспечить своевременное принятие мер по предупреждению загрязнения лесов и привлечению к ответственности виновных в случае выявления таких лесонарушениий | до 1.01.2010 г. | в установленный срок проведено обследование ГЛФ с целью составления перечня и обозначения на картах-схемах местонахождения потенциальных источников загрязнения лесных экосистем. Поставлен на жесткий контроль вопрос по принятию мер по предупреждению загрязнения лесов |

Лесозащита

Лесопатологический мониторинг в ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» проводится для выявления и учета очагов массового размножения вредителей и болезней леса. Одновременно при обследовании выясняется общее состояние лесных насаждений в целях разработки санитарно-оздоровительных  мероприятий, направленных для оздоровления леса.

Лесопатологический мониторинг за 2011 год составил 71 тыс. га, в том числе за состоянием дубрав 1,8 тыс.га.

Проводились почвенные раскопки на обследование популяций хруща в количестве 307 шт. при плане 200 шт.

В 2011 году в Щедринском и Хальчанском лесничествах проводились наблюдения за участками, заселенными короедом типографом. По Щедринскому лесничеству очаг затух, состояние насаждения улучшилось; в Хальчанском лесничестве проводилась вырубка насаждения поврежденного короедом – типографом на площади 0,4га.

В 1 и 2 кварталах 2011г. выкладывалась ловчая древесина в количестве 10 м3 в Щедринском  и Хальчанском лесничествах по ели для выявления численности короеда.

Для проведения в 2011 году лесопатологического мониторинга за вредителями леса произведена закупка биотехнического средства – ловушек треугольного типа в количестве 50 шт (для учета обыкновенного соснового пилильщика - 30 шт.,соснового шелкопряда - 20 шт.,), феромонов для проведения  энтомониторинга  в количестве – 57 шт.(из них для  короеда типографа 7 шт., соснового шелкопряда  - 20 шт., обыкновенного соснового пилильщика  - 30 шт.)  По Хальчанскому лесничеству в еловых насаждениях проводился экспресс-метод  по короеду типографу, угрозы повреждения насаждений не установлено.

В лесхозе заложен постоянный маршрутный ход в Луговирнянском  лесничестве  состоящий  из 17 постоянных учетных пунктов. Учетные пункты пронумерованы белой краской на стволах деревьев, состояние насаждений на ПМХ удовлетворительное.

Составлены планы мероприятий по рекогносцировочному надзору, согласно которому проводятся ежегодно обследования намеченных участков,  проводится рекнадзор за  10 вредителями леса на площади 11288,3 га, где заложены  каломерные  площадки 1123шт.

На территории лесного фонда заложены постоянные пробные площади по березовому хозяйству в Приберезинском  и еловому хозяйству  в Хальчанском  лесничествах. В связи с усыханием старой пробной площади   по ели поврежденной  короедом типографом, заложена новая в кв.151 выд.1 Хальчанского лесничества.

В 2011 году санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 527,4 га, вырубались деревья  поврежденные раком серянкой, корневой губкой, бактериальной водянкой. В 1 и 4 квартале уделили большое внимание уборке насаждений поврежденных корневой губкой – сплошные санитарные рубки проведены на площади 63,1га с обьемом 9,6 тыс.м3.Разработаны  горельники  прошлых лет на площади 1,4 га с обьемом  0,4 тыс. м3, ветровально - буреломная древесина  1,8 га с обьемом 0,1 тыс.м3, насаждения погибшие от избыточного увлажнения  4,5 га с обьемом 0,3тыс.га..

Количество очагов вредителей за последние 5 лет  снизилось по таким заболеваниям, как трутовик дуба, поперечный рак дуба, бактериальный рак березы.

| Заболевание, га. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Корневая губка | 1793 | 1553 | 1510 | 1528 | 1411 |
| 2. Бактериальный рак березы | 60 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.Трутовики | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Поперечный рак дуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Хрущи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 6.Зимняя пяденица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Профилактические мероприятия  в   базисном питомнике в 2011 году проводились следующие:

- перед посевом семена сосны обрабатывались бревесином (4,2л на 10,5,1 кг семян);

- при посадке лесных культур использовался  карпансил (при создании 160 га лесных культур израсходовано  48 л препарата);

- всходы сосны обрабатывались мультивитом хвойным при многократной обработке использовали 25 л препарата;

- посевное отделение дуба черещатого  обрабатывалось мультивитом зеленым 4,1л

- провели пробную обработку посевного отделения сосны на  площади 0,5 га от сорной растительности  - зелек супер.

Осуществляется постоянный контроль лесной охраной  за состоянием лесов, возникновением, развитием и распространением очагов  вредителей и болезней леса. При  выявлении  очага или вредителя составляется листок сигнализации, принимается решение  для дальнейшего действия по видам рубок. За 2011 год составлено  76 листков сигнализации на площади  323,8 га.

Идеологическая работа за 2011 год

С начала 2011 года идеологическая, информационная и воспитательная работа в трудовом коллективе  ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» проводилась в соответствии с утвержденным годовым и квартальными планами, а также с учетом  реальных  возможностей и необходимости.

С начала года проводилось ознакомление, изучение и исполнение Указов, Декретов и Директив Президента РБ, постановлений Совета Министров РБ, постановлений и приказов Министерства лесного хозяйства РБ, Гомельского ГПЛХО, решений и распоряжений Жлобинского райисполкома.

Особое внимание  уделили  вопросам  отмеченным в Послании Президента Республики Беларусь  А.Г.Лукашенко белорусскому народу. Многие вопросы активно обсуждались  и  разъяснялись в коллективах.

2011 год назван Годом  Предприимчивости.  Вопросы повышения качества выпускаемой  продукции и  конкурентноспособности,  обновление  и перевооружение  технологических  процессов   стояли конкретной задачей перед работниками лесхоза.  Содействие  сбережению и приумножению лесных  богатств  страны, привлечение общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экономической и социальной роли лесов – основная задача лесного хозяйства. Составлены мероприятия:

- контроль качества выпускаемой продукции;

- проведение технической  учебы;

- модернизация промышленного производства;

- модернизация питомнического хозяйства;

- актуализация фонда технических правовых актов лесхоза.

Празднование 3 июля Дня Независимости Республики Беларусь, дня Победы- освобождения от гитлеровских захватчиков, чествование своих ветеранов войны.

Заботясь о сохранении природных богатств  в лесхозе составлены мероприятия по проведению добровольной акции «Неделя леса – 2011» , которая  проводилась в  апреле месяце, направленная на содействие участия работников лесного хозяйства и общественности в решении задач,  воспроизводство лесов, наведение  порядка в лесах и благоустройство территории лесного фонда.

В ходе проведения акции посадили  30,3 га леса, провели работы по благоустройству лесов на площади 30 га, произвели очистку леса от  захламленности  на площади  8 га.- убрано  мусора 11м3. В акции принимали  участие  256 чел, в т.ч. ребята из школьного лесничества  Скепнянской  школы   в количестве 27 чел.,- посадили  4,5 га леса и ребята  из Пиревичской  школы в количестве 29 чел. – посадили 2,5га леса.

Большое внимание уделяется вопросам лесовосстановления, рубкам ухода – организации работ и охране труда на лесосеках и цеху переработки, охране и защите леса, качества продукции, благоустройства и очистке леса от захламленности.

Обновление автопарка, обеспечение лесничеств техникой – способствует выполнению плановых заданий, в 2011 году приобрели  МАЗ- сортиментовоз, 2 трактора на вывозке леса.

Постоянно находятся на контроле  выполнение Директивы № 1, № 2, № 3 Президента РБ охрана труда,  соблюдение  технологического процесса – способствуют выполнению производственного плана, трудовая и исполнительская дисциплина постоянно на контроле.

За  1-ый квартал 2011г. по результатам производственной деятельности  коллектив  Дворищанского  лесничества занял  2-ое место по Гомельскому  ГПЛХО, за 1–ый  квартал Хальчанский  цех переработки древесины   за экономию топливно- энергетических   и материальных ресурсов  занял 3 место -  награждены  грамотами  и денежными  выплатами.

За период работы сначала года коллектив  Дворищанского  лесничества занял 1 место среди  лесничеств лесхоза по выполнению производственных показателей.

За  экономию и сбережение энергоресурсов  водитель лесовоза  Жуйко Алексей  за  2 и 3- ий кварталы  занял   2 место по  Гомельскому  ГПЛХО, удостоен  грамоты.

За  высокие профессиональные достижения в лесоводстве, пропаганду бережного отношения  к лесным богатствам и значительный вклад в развитие лесного хозяйства  по Гомельскому  ГПЛХО  лесничий  Дворищанского лесничества  Овсянников Ю.В.  признан  «Лучшим лесничим  за 2010 год», принимал  участие в  республиканском конкурсе.

По лесничествам, цеху и конторе лесхоза проводились учеба по Директиве № 1. Заострялось внимание на трудовую и исполнительскую дисциплину, охрану труда, технику безопасности на лесосечных работах, трелевке и вывозке леса, пожарную безопасность, улучшение условий труда и быта.

Согласно утвержденному плану ежемесячно проводили единые информационные дни в лесничествах и цеху переработки.

Создано на предприятии 11 информационно-пропагандистских групп. За конторой лесхоза руководителем группы закреплен директор лесхоза Круковский А.А., за лесничествами и цехом руководители структурных подразделений. Численность информационных групп – 19 человек. Сначала года проведено 109 информационных встреч, на встречах присутствовало 1493 человек. Критических замечаний нет, поступило предложений – нет.

Принимали участие директор лесхоза, главный лесничий,  и.о. заместителя  директора по идеологической работе, руководители в структурных подразделениях.

Принимали участие в учебе идеологического актива, проводимой Жлобинским  райисполкомом.

С начала года проводились Недели охраны труда, проводились проверки согласно  приказов. Выявленные нарушения рассматривались в коллективе на собрании у руководителя предприятия.

Создана в лесхозе комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом, рассматривает вопросы, касающиеся работы комиссии.

Обеспечен ежедневный   предрейсовый  медицинский осмотр водителей, трактористов лесхоза.

Сплоченность коллектива зависит от внутренней атмосферы, которая стоит в основе коллектива, поставленной цели, задачи, решения любого вопроса. Планомерность в работе,  решает ее дальнейшее выполнение,  выполнение производственных планов. Каждый работник коллектива, согласно профессии  и специальности, имеет свою должностную инструкцию. Ее соблюдение  формирует  у работника добросовестное и качественное выполнение поставленных задач. Ответственность вдвойне возрастает с соблюдением требований охраны труда

В ВУЗах обучается  13 человек, в т.ч. по специальности лесное хозяйство- 2 человека.

С начала текущего года обустроены  и отремонтированы  существующие места  отдыха – 9 шт., создание новых мест отдыха – 3 штук.

Коллектив лесхоза принимает активное участие во всех мероприятиях проводимых в районе и городе. Проводились собрания посвященные Дню защитников Отечества, 8-ое марта, дню Победы, профессиональному празднику – Дню работников леса.

В рамках мероприятий посвященных празднованию 66-ой годовщины освобождения  от немецко-фашистских  захватчиков коллектив участвовал в митинге-реквиеме на мемориальном комплексе «Детям – жертвам войны» в н.п. Красный Берег.

Торжественное собрание провели к профессиональному празднику-Дню работников леса, чествовали своих ветеранов труда и пенсионеров. За успехи, достижения в работе, многолетний труд в лесной отрасли были отмечены грамотами лучшие работники лесхоза.

Большую роль на выполнение плана сыграла укомплектованность спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, приобретенная на сумму 421,3 млн. руб. в т.ч. 143,2 млн.руб. соответственно.

На территории ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» расположено 5  школьных лесничеств. Территория школьных лесничеств закрепляет за собой участки площадью 1260 га. В школьных лесничествах состоит учащихся 125 человек. Членами школьных лесничеств выполнены следующие работы: посажено леса – 7 га, собрано шишек – 120 кг; ограждено муравейников – 7 шт;  проведено благоустройство, очистка  леса от захламленности и мусора на площади – 7га.

Работниками лесхоза постоянно посещаются тренажерный зал, бассейн, Аквапарк города, который предлагает свои оздоровительные услуги.

В  2011 году принимали участие в летней областной спартакиаде среди трудовых коллективов Гомельского ГПЛХО проходившей в г. Добруше, где заняли 2 место по шашкам  - Ирина Коротцова  и 3 место по метанию топора –Михаил  Федораков. Также принимали участие в республиканской спортивной спартакиаде  проходившей  в г. Бресте  по легкой атлетике – заняли 3 место Анатолий  Комаров , шашкам  и легкой атлетике – 4 место Ирина Коротцова и Анна Рудоминова.

Налажено деловое сотрудничество с редакцией газеты «Новы дзень», Белорусской лесной газетой, местным телевидением «Нюанс». По  областному  телевидению демонстрировали фильм о лесхозе  и  его людях.

Сначала года опубликовано 14 статей в газетах: в т.ч.: на  лесную тематику, подготовка к пожароопасному периоду, заготовка березового сока, проведение конкурса «Квiтней, мой лес», «Неделя леса – 2010», о передовиках производства и наших юбилярах – ветеранах труда,  радиационная обстановка в лесу, о реализации древесины, проведение соревнования вальщиков, лучших людях – отмеченных  грамотами и благодарностями  предприятиями.

И.о  зам. директора

по идеологической работе	                                        И.А.Круковская